Приложение 2                                         к распоряжению администрации

Сергиево-Посадского городского округа

от 05.03.2024 № 37-РЗ

Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022                               на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,  г. Сергиев Посад, ул. Владимирская,  участок 69»

| Номер, дата, наименование контракта | Сумма авансового платежа на дату заключения контракта |  | Сумма авансового платежа с учетом изменения (уменьшения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-11/а-2022 от 26.09.2023 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69» | 70% от Цены контракта | 596 339 547 (пятьсот девяносто шесть миллионов триста тридцать девять тысяч пятьсот сорок семь) рублей 35 копеек, в том числе НДС 20% | 44,72% от Цены контракта | 596 339 547 (пятьсот девяносто шесть миллионов триста тридцать девять тысяч пятьсот сорок семь) рублей 35 копеек, в том числе НДС 20% |
|  | Цена этапа 1 70% | 14 135 855 (четырнадцать миллионов сто тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 31 копейка, в том числе НДС 20% | Цена этапа 1 44,72 | 13 353 596 (тринадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 58 копеек, в том числе НДС 20% |
|  | Цена этапа 2 70% | 582 203 692 (триста восемьдесят миллионов двести шестьдесят две тысячи сто восемьдесят два) рубля 04 копеек, в том числе НДС 20% | Цена этапа 2 44,72 | 582 985 950 (пятьсот восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 77 копеек, в том числе НДС 20% |